Администрация Ключевского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2025											 № 234

с. Ключи

О подготовке районных бюджетных учреждений и объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ключевского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

постановляю:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ключевского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2025 года.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности районных бюджетных учреждений и объектов жилищно-коммунального хозяйства района к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение 1).

3. Утвердить районный план мероприятий по проведению подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов (Приложение 2).

4. Руководителю теплоснабжающего предприятия:

Рыбину В.А. (МУП «Теплый Ключ»);

председателю комитета по образованию администрации Ключевского района Китаниной Т.И., руководителям районных бюджетных образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Юрченко Ю.Н. (МБОУ «Ключевская СОШ № 1»);

Победенному С.Н. (МБОУ «Ключевская СОШ № 2»);

Осипенко Е.А. (МБОУ «Новополтавская СОШ им. Н.В. Курченко»);

Пирязевой Л.И. (МБОУ «Петуховская СОШ»);

Статниковой А.А. (МБОУ «Северская СОШ»);

Солдатовой Т.Н. (МБДОУ "Ключевский детский сад № 1 "Аленушка" комбинированного вида").

- принять меры по окончательному расчету за уголь и электроэнергию, потребленную в отопительный период 2024-2025 годов;

- обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2025);

- создать условия для привлечения дополнительных инвестиций, использовать лизинговые механизмы;

- реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- разработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе;

- подготовить и представить в отдел по ЖКХ администрации района до 15.09.2025 оформленные паспорта готовности котельных, готовность котельных оформить актами с участием инспектора территориального управления Ростехнадзора согласно образцам (Приложение 3).

5. Проверку готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду провести в срок с 11 сентября по 15 сентября 2025 года.

6. Проверку готовности потребителей тепловой энергии к работе в отопительном периоде 2025-2026 годов провести согласно графика (Приложение 4), готовность общественных зданий и жилых многоквартирных домов оформить актами и паспортами согласно образцам (Приложение 5).

7. Рассмотреть результаты подготовки к зиме на заседании при заместителе главы администрации района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту в сентябре текущего года.

8. Настоящее Постановление администрации Ключевского района опубликовать на официальном сайте администрации района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района								     Д.А. Леснов

Ванин Сергей Николаевич

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Главы Ключевского района

№ 234 от 14 мая 2025 г.

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности

районных бюджетных учреждений и объектов жилищно-коммунального хозяйства района

к отопительному сезону 2025-2026 годов

| Кушнерев И.И. | Председатель комиссии, заместитель главы района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту; |
| --- | --- |
| Ванин С.Н. | Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района; |
| Кухарев С.А. | Начальник отдела по строительству и архитектуре администрации района; |
| Воронин Д.В. | Начальник отдела по ГО ЧС и мобилизационной работе администрации района; |
| Китанина Т.И. | Председатель комитета по образованию администрации района (по согласованию); |
|  | Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию). |
| Руководители теплоснабжающих организаций: |  |
|  | Директор МУП «Теплый Ключ» (по согласованию); |
|  | Гл. инженер МУП «Теплый Ключ» (по согласованию); |
| Главы администраций сельсоветов: |  |
| Ротэрмиль Е.А. | Глава администрации Ключевского сельсовета; |
| Карпучев С.В. | Глава администрации Новоцелинного сельсовета; |
| Горбунов А.С. | Глава администрации Северского сельсовета. |
| Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные: |  |
| Юрченко Ю.Н. | Директор МБОУ «Ключевская СОШ №1»; |
| Победенный С.Н. | Директор МБОУ «Ключевская СОШ №2»; |
| Осипенко Е.А. | Директор МБОУ «Новополтавская СОШ»; |
| Пирязева Л.И. | Директор МБОУ «Петуховская СОШ»; |
| Статникова А.А. | Директор МБОУ «Северская СОШ» |
| Солдатова Т.Н. | ИО Заведующего МБДОУ "Ключевский детский сад № 1 "Аленушка" комбинированного вида". |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к постановлению Главы Ключевского района

№ 234 от 14 мая 2025 г.

ГРАФИК

проверок потребителей тепловой энергии Ключевского района

в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование потребителя | Отапливаемый объем |  | Ответственный за подготовку | Источник тепловой энергии | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | учреждения бюджетной сферы, м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Адм. здание администрации района |  | 3305,1 | Чернова О.Н. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» | с 02 сентября по 06 сентября |
| 2 | Адм. здание Ключевского с/с |  | 1668,6 | Ротэрмиль Е.А. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 3 | Центральная библиотека |  | 5390,0 | Победенная Т.П. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 4 | Районный ДК |  | 8108,7 | Осинина К.С. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 5 | МДОУ д/с "Аленушка" |  | 5209,0 | Солдатова Т.Н. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 6 | МДОУ д/с "Теремок" |  | 8770,0 | Седенко Т.А. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 7 | МБОУ «Ключевская СОШ №1» |  | 10201,0 | Юрченко Ю.Н. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 8 | МБОУ «Ключевская СОШ №2» |  | 14895,0 | Победенный С.Н. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 9 | МБУ ДО «Детская школа искусств» |  | 10945,0 | Барабаш А.А. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 10 | ДЮСШ "Юность" |  | 3226,0 | Рогозин Е.С. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 11 | СОК "Ключи" |  | 4189,9 | Рогозин Е.С. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 12 | Администрация Новоцелинного с/с |  | 2067,0 | Карпучев С.В. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 13 | СДК п. Целинный |  | 2571,0 | Карпучев С.В. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 14 | Филиал "Целинный д/с "Колосок" |  | 6487,0 | Прочанова Л.В. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 15 | Филиал "Целинная СОШ" |  | 8829,0 | Победенный С.Н. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 16 | МКД п. Целинный ул. Мичурина, 1 | 612 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 17 | МКД п. Целинный ул. Мичурина, 3 | 719 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 18 | МКД п. Целинный ул. Октябрьская, 2 | 419 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 19 | МКД п. Целинный ул. Октябрьская, 4 | 415 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 20 | МКД п. Целинный ул. Октябрьская, 6 | 444 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 21 | МКД п. Целинный ул. Октябрьская, 8 | 658 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 22 | МКД п. Целинный ул. Октябрьская,10 | 805 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 23 | МБОУ "Новополтавская СОШ" |  | 11054,0 | Осипенко Е.А. | Собств. котельная | с 09 сентября по 13 сентября |
| 24 | Новополтавский с/с |  | 3048,0 | Вебер Л.З. | Собств. котельная |  |
| 25 | Филиал "Истимисская СОШ" |  | 17183,0 | Вебер Е.А. | Собств. котельная |  |
| 26 | Филиал Истимисский д/сад "Грибок" |  | 2840,0 | Звезднева В.В. | Собств. котельная |  |
| 27 | Истимиский с/с |  | 1313,0 | Ганзя Т.В. | Собств. котельная |  |
| 28 | Филиал "Зеленополянская СОШ" |  | 7754,0 | Нейбауэр И.А. | Собств. котельная |  |
| 29 | Зеленополянский с/с |  | 2154,0 | Шупикова Т.П. | Собств. котельная |  |
| 30 | МБОУ "Петуховская СОШ" |  | 11031,8 | Пирязева Л.И. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 31 | Петуховский с/с |  | 749,0 | Тимошенко Н.Ю. | Собств. котельная |  |
| 32 | МКД с. Петухи ул. Кирова, 3 | 894 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 33 | Филиал «Каипская СОШ» |  | 10872,0 | Пирязева Л.И. | Собств. котельная |  |
| 34 | Каипский с/с |  | 749,0 | Гончаренко Л.Н. | Собств. котельная |  |
| 35 | МБОУ «Северская СОШ» |  | 18669,0 | Статникова А.А. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 36 | Северский с/с |  | 466,0 | Горбунов А.С. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 37 | Северский д/с «Солнышко» |  | 3450,0 | Статникова А.А. | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 38 | Покровский с/с |  | 267,0 | Аминова И.П. | Собств. котельная |  |
| 39 | Филиал «Покровская ООШ» |  |  | Статникова А.А. | Собств. котельная |  |
| 40 | Филиал «Платовская ООШ» |  | 4392,0 | Победенный С.Н. | Собств. котельная |  |
| 41 | Филиал Васильчуковская СОШ |  | 9654,8 | Жаринов Н.В. | Собств. котельная |  |
| 42 | Васильчуковский СДК |  | 757,5 | Макеева Л.В. | Собств. котельная |  |
| 43 | Васильчуковский д/с "Ромашка" |  | 2647,5 | Жаринов Н.В. | Собств. котельная |  |
| 44 | МКД с. Ключи ул. 1-я Заводская, 6 | 388 |  | Старший МКД | Собств. котельная | с 16 сентября по 20 сентября |
| 45 | МКД с. Ключи ул. 1-я Заводская, 8 | 404 |  | Старший МКД | Собств. котельная |  |
| 46 | МКД с. Ключи пер. Аптечный, 11 | 794 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 47 | МКД с. Ключи пер. Аптечный, 16 | 604 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 48 | МКД с. Ключи пер. Аптечный, 18 | 545 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 49 | МКД с. Ключи пер. Аптечный, 22 | 656 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 50 | МКД с. Ключи ул. Кирова, 3 | 758 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 51 | МКД с. Ключи ул. Кирова, 5 | 683 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 52 | МКД с. Ключи ул. Кирова, 8 | 525 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 53 | МКД с. Ключи ул. Кирова, 12 | 777 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 54 | МКД с. Ключи ул. Кирова, 18 | 1208 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 55 | МКД с. Ключи ул. Первомайская, 2 | 579 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 56 | МКД с. Ключи ул. Пролетарская, 3 | 512 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 57 | МКД с. Ключи ул. Пролетарская, 31 | 327 |  | Старший МКД | Собств. котельная |  |
| 58 | МКД с. Ключи ул. Урицкого, 2 | 1888 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 59 | МКД с. Ключи ул. Урицкого, 4 | 646 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 60 | МКД с. Ключи ул. Урицкого, 7 | 729 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 61 | МКД с. Ключи ул. Урицкого, 9 | 392 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 62 | МКД с. Ключи ул. Урицкого, 11 | 753 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 63 | МКД с. Ключи ул. Центральная, 27 | 613 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 64 | МКД с. Ключи ул. Центральная, 35 | 801 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 65 | МКД с. Ключи ул. Центральная, 37 | 608 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 66 | МКД с. Ключи ул. Центральная, 39 | 604 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 67 | МКД с. Ключи ул. Щорса, 1 | 748 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 68 | МКД с. Ключи ул. Щорса, 3 | 950 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |
| 69 | МКД с. Ключи ул. Щорса, 5 | 908 |  | Старший МКД | МУП «ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ» |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к постановлению Главы Ключевского района

№ 234 от 14 мая 2025 г.

Образцы акта и паспорта готовности общественных и жилых зданий

АКТ №___  общего осеннего осмотра здания

___________________								_________________

1. Название здания: __________________________________________________________________

2. Адрес: ___________________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель): _______________________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы): ______________________________________________

5. Год постройки: ____________________________________________________________________

6. Материал стен: ____________________________________________________________________

7. Количество надземных этажей ______ , наличие подвала _______.

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии.

Комиссия произвела осмотр _______________________ по вышеуказанному адресу и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов здания и инженерного оборудования:

- кровля и чердачное помещение (утепление, вентиляция) ____________________________;

- фасад, отмостка и наружные водостоки ___________________________________________;

- оконные и дверные проемы _____________________________________________________;

- внутренние и подвальные помещения ____________________________________________;

- благоустройство территории ____________________________________________________;

- система отопления ____________________________________________________________;

- система водоснабжения и водоотведения _________________________________________;

- система электроснабжения и освещения __________________________________________;

- оборудование, инженерные устройства ___________________________________________.

2. Соблюдение правил пожарной безопасности и техники безопасности.

Выводы и предложения:

Здание ______________________________________________ с прилегающей к нему территорией готово к эксплуатации в осенне-зимний период _________________ г.г.

| Председатель комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
| (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
| С актом ознакомлен, один экземпляр получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность лица ответственного за подготовку к ОЗП) |  |  | (подпись) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |

|  | ПАСПОРТ Готовности многоквартирного жилого дома и придомовой территории к эксплуатации в осенне-зимний период Административный округ __________________________________________________________ Район ___________________________________________________________________________ Адрес строения __________________________________________________________________ Комиссия в составе: Председатель: ____________________________________________________________________ (руководитель ДЕЗ, управляющей организации, представитель администрации района) Члены комиссии: _________________________________________________________________ Старший по дому (подъезду): _______________________________________________________ Произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне-зимний период и установила следующее: Жилой дом и придомовая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации_______________ Оценка качества по бальной системе: ________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии ______________________________ Члены комиссии: ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ |  |
| --- | --- | --- |

Оценка конструкций и основных элементов здания следующая:

| № п.п. | Вид конструктивных элементов | Оценка тех. состояния (хорошо, выполнено, исправно, отсутствует, обеспечено, не имеется, запланировано на дату) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля металлическая (мягкая, шиферная) |  |
| 2 | Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима теплоизоляция трубопроводов и др.) |  |
| 3 | Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др. |  |
| 4 | Входные двери, оконные заполнения, двери на лестн. Клетках, квартирах (исправность, наличие доводчиков, автомат. запирающих устройств). |  |
| 5 | Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждений, приямков, изоляция трубопровода, герметизация вводов инженерных коммуникаций, освещение, исправность входных дверей и др. работы по приведению помещения в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ) |  |
| 6 | Внутренняя система отопления (дата приемки по акту) |  |
| 7 | Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО - № и дата акта сдачи) |  |
| 8 | Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла) |  |
| 9 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнения плана ТБ) |  |
| 10 | Дымоходы вентиляционные каналы ( № и дата акта сдачи) |  |
| 11 | Отмостки и приямки (исправность) |  |
| 12 | Фасады исправность, герметизация стыков |  |
| 13 | Обеспеченность инвентарем, противогололедным реагентом и составами для уборки в зимний период |  |
| 14 | Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА, системы противопожарного водопровода) |  |
| 15 | «Документация подтверждающая наличие работоспособность и действующую до завершения отопительного сезона 2024-2025 годов гос. метрологическую проверку комплекса общедомовых приборов учета» |  |
| 16 | Дополнительных токоприемников, подключенных в нарушение действующего порядка без разрешительной документации. |  |

ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

От_____________2025 года                                                                              №____

К проекту: Постановления Администрации Ключевского района Алтайского края

По вопросу: О подготовке районных бюджетных учреждений и объектов жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

| Должность работника, завизировавшего проект | Дата поступления на визирование | Инициалы, фамилия | Подпись | Дата визирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Ключевского района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту |  | И.И. Кушнерев |  |  |
| Начальник юридического отдела правового управления Администрации Ключевского района |  | Е.А. Говорун |  |  |
| Главный специалист отдела информационного и документационного обеспечения Администрации Ключевского района |  | Т. Е. Евдокимова |  |  |

Примечание: документ подлежит официальному опубликованию      __________________

согласование с прокуратурой Алтайского края    ____________________