Администрация Ключевского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2016 г.                                                                                                № 80

с. Ключи

О реестре и перечне многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ключевского района Алтайского края

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, закона
Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых
отношений по организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Алтайского края», постановляю:

1. Утвердить реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Перечень многоквартирных домов, подлежащих включению в
краевую программу капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Ключевского района
Алтайского края, утверждённый постановлением администрации
Ключевского района от 23.10.2014 № 505, изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление администрации Ключевского района от 23.10.2014 № 505 «О внесении в перечень многоквартирных домов, подлежащих
включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ключевского района Алтайского края,  считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту Д.А. Леснова.

Глава администрации района                                               Н.А. Капура

к постановлению администрации Ключевского района
от  23 марта 2016  № 80

РЕЕСТР
многоквартирных домов, в отношении которых
планируется проведение капитального ремонта

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 – 2016 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 3 | ремонт крыши |
| 2017 – 2019 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт и утепление фасада |
| 2 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 16 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 3 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 18 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 | ремонт крыши |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 | ремонт подвальных помещений |
| 6 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 9 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2020 – 2022 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт и утепление фасада |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 4 | ремонт и утепление фасада |
| 3 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 4 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 6 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 | ремонт и утепление фасада |
| 7 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 8 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 9 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 10 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 11 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 12 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 13 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 4 | ремонт и утепление фасада |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 14 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 7 | ремонт и утепление фасада |
| 15 | Ключевский район, с. Новополтава, ул. Пролетарская, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 16 | Ключевский район, с. Петухи, ул. Кирова, д. 3 | ремонт крыши |
| 2023 – 2025 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 3 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 27 | ремонт и утепление фасада |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 37 | ремонт подвальных помещений |
| 6 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 39 | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента |
| 7 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 1 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 2026 – 2028 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 4 | ремонт фундамента |
| 3 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 3 | ремонт и утепление фасада |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 8 | ремонт и утепление фасада |
| 6 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 2 | ремонт подвальных помещений |
| 7 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 7 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 8 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 11 | ремонт и утепление фасада |
| 9 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 35 | ремонт и утепление фасада |
| 10 | Ключевский район, с. Новополтава, ул. Пролетарская, д. 11 | ремонт крыши |
| 11 | Ключевский район, с. Петухи, ул. Кирова, д. 3 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2029 – 2031 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 8 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 3 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 10 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 5 | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2032 – 2034 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 4 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 3 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2035 – 2037 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 6 | ремонт крыши |
| 3 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 22 | утепление фасада; ремонт фундамента |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 8 | ремонт крыши; ремонт и утепление фасада |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 5 | ремонт крыши |
| 6 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 8 | ремонт крыши |
| 7 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 7 | ремонт крыши |
| 8 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 9 | ремонт крыши |
| 9 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 27 | ремонт крыши |
| 10 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 39 | ремонт крыши |
| 11 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 1 | ремонт крыши |
| 12 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 3 | ремонт крыши |
| 13 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 5 | ремонт крыши |
| 14 | Ключевский район, с. Новополтава, ул. Пролетарская, д. 11 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 15 | Ключевский район, с. Петухи, ул. Кирова, д. 3 | утепление фасада |
| 2038 – 2040 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 3 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 2 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 11 | ремонт и утепление фасада |
| 3 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения |
| 2041 – 2043 |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 2 | ремонт фундамента |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 4 | утепление фасада |
| 3 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 10 | утепление фасада |
| 4 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 22 | ремонт крыши |
| 5 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 3 | ремонт крыши |
| 6 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 12 | ремонт крыши |
| 7 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 | ремонт крыши |
| 8 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Первомайская, д. 2 | ремонт крыши |
| 9 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 3 | ремонт крыши |
| 10 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 31 | ремонт крыши |
| 11 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 2 | ремонт крыши |
| 12 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 4 | ремонт крыши |
| 13 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 11 | ремонт крыши |
| 14 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 35 | ремонт крыши |
| 15 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 37 | ремонт крыши |
| 16 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 39 | ремонт и утепление фасада |
| 17 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 3 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента |
| 18 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 5 | ремонт и утепление фасада |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Ключевского района
от  23 марта  2016   № 80

Перечень
многоквартирных домов, подлежащих включёнию в краевую программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ключевского района Алтайского края

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуа- тацию | Общая площадь жилюх и нежилых поме- щений, кв. м | Коли- чест- во эта- жей | Коли- чест- во подъ- ездов | Материалы стен | Вид крыши | Коли- чество жителей, зареги- стриро- ванных по месту жительства | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Планируе- мый период проведения капиталь- ного ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ключевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 1 | 1978 | 612,40 | 2 | 2 | блочные | скатная | 27 | ремонт и утепление фасада | 2017 – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2035 – 2037 |
| 2 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Мичурина, д. 3 | 1973 | 719,20 | 2 | 2 | панельные | скатная | 26 | ремонт крыши | 2014 – 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2038 – 2040 |
| 3 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 2 | 1962 | 419,00 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 22 | ремонт и утепление фасада | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 – 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фундамента | 2041 – 2043 |
| 4 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 4 | 1962 | 415,10 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 24 | ремонт и утепление фасада | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт фундамента | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 – 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление фасада | 2041 – 2043 |
| 5 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 444,60 | 2 | 2 | деревянные | скатная | 27 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 – 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 8 | 1965 | 658,80 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 24 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 – 2031 |
| 7 | Ключевский район, пос. Целинный, ул. Октябрьская, д. 10 | 1972 | 805,90 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 29 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 – 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление фасада | 2041 – 2043 |
| 8 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 11 | 1979 | 794,30 | 2 | 2 | панельные | скатная | 25 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада | 2038 – 2040 |
| 9 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 16 | 1965 | 604,90 | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 21 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2017 – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 – 2040 |
| 10 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 18 | 1975 | 545,80 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 15 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2017 – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2038 – 2040 |
| 11 | Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 22 | 1965 | 656,20 | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 19 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление фасада; ремонт фундамента | 2035 – 2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 12 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 | 1965 | 388,30 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 17 | ремонт крыши | 2017 – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2032 – 2034 |
| 13 | Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 8 | 1965 | 403,90 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 11 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши; ремонт и утепление фасада | 2035 – 2037 |
| 14 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 3 | 1972 | 758,40 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 17 | ремонт и утепление фасада | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 15 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 5 | 1986 | 683,20 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 23 | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента | 2029 – 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
| 16 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 8 | 1972 | 525,50 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 16 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
| 17 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 12 | 1976 | 777,00 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 21 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 18 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 | 1982 | 1208,90 | 3 | 2 | панельные | скатная | 25 | ремонт подвальных помещений | 2017 – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 19 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Первомайская, д. 2 | 1964 | 579,40 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 18 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 20 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 3 | 1961 | 511,70 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 22 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Пролетарская, д. 31 | 1960 | 326,80 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 20 | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 22 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 2 | 1980 | 1888,10 | 3 | 3 | панельные | скатная | 48 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 23 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 4 | 1964 | 646,90 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 18 | ремонт и утепление фасада | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 24 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 7 | 1966 | 729,80 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 31 | ремонт и утепление фасада | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
| 25 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 9 | 1965 | 392,00 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 12 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2017 – 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
| 26 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 11 | 1966 | 753,90 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 27 | ремонт и утепление фасада | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2029 – 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 27 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 27 | 1983 | 613,30 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 15 | ремонт и утепление фасада | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
| 28 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 35 | 1974 | 801,50 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 36 | ремонт и утепление фасада | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 29 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 37 | 1978 | 608,70 | 2 | 2 | панельные | скатная | 21 | ремонт подвальных помещений | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2041 – 2043 |
| 30 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Центральная, д. 39 | 1982 | 604,00 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 9 | ремонт подвальных помещений; ремонт фундамента | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада | 2041 – 2043 |
| 31 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 1 | 1969 | 748,90 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 25 | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2023 – 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
| 32 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 3 | 1966 | 950,80 | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 39 | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2041 – 2043 |
| 33 | Ключевский район, с. Ключи, ул. Щорса, д. 5 | 1967 | 908,00 | 2 | 3 | кирпичные | скатная | 39 | ремонт крыши | 2035 – 2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада | 2041 – 2043 |
| 34 | Ключевский район, с. Новополтава, ул. Пролетарская, д. 11 | 1964 | 310,00 | 2 | 2 | кирпичные | скатная | 1 | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт и утепление фасада; ремонт фундамента | 2035 – 2037 |
| 35 | Ключевский район, с. Петухи, ул. Кирова, д. 3 | 1964 | 894,40 | 2 | 1 | кирпичные | скатная | 30 | ремонт крыши | 2020 – 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, холодного водоснабжения, водоотведения | 2026 – 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | утепление фасада | 2035 – 2037 |
| Итоговая площадь по Ключевскому району |  |  | 23689,60 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |