Администрация Ключевского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2016											      № 236

с. Ключи

Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы на территории муниципального образования Ключевский район

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и законом Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2017-2019 году краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы на территории муниципального образования Ключевский район.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту Д.А. Леснова.

Глава администрации района                                                         Н.А. Капура

Куянов Иван Александрович,

8-(385-78)-22-2-90

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Ключевского района

от 18.08.2016 года № 236

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации в 2017-2019 годах краевой программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы на территории муниципального образования Ключевский район

1. Настоящий краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы (далее – «план реализации краевой программы») разработан в целях определения объема необходимых средств на проведение капитального ремонта и планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Ключевский район.

2. Мероприятия плана реализации краевой программы направлены на решение задачи по своевременному проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Краткосрочный план реализации краевой программы сформирован на основании Порядка, установленного постановлением Администрации края от 10.04.2014 № 177 «О порядке подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы».

4. Ожидаемым конечным результатом выполнения краткосрочного плана реализации краевой программы в 2017-2019 годах и показателем ее социально-экономической эффективности является качественное улучшение технических характеристик общего имущества многоквартирных домов в результате проведения капитального ремонта по адресам:

- Ключевский район, поселок Целинный, улица Мичурина, 1 общей площадью 612,4 кв. метра;

- Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 16 общей площадью 604,9 кв. метра;

- Ключевский район, с. Ключи, пер. Аптечный, д. 18 общей площадью 545,8 кв. метра;

- Ключевский район, с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 общей площадью 388,3 кв. метра;

- Ключевский район, с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 общей площадью 1208,9 кв. метра;

- Ключевский район, с. Ключи, ул. Урицкого, д. 9 общей площадью 392,0 кв. метра.

5. Общий объем средств собственников помещений в многоквартирных домах, направляемых на выполнение краткосрочного плана реализации краевой программы, составляет 9 863 064,60 рублей.

6. В краткосрочный план реализации краевой программы включены многоквартирные дома, срок выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту которых планируется на период 2017-2019 годов согласно краевой программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в рамках плана реализации краевой программы, приведен в приложении 1.

Реестр многоквартирных домов по видам капитального ремонта (приложение 2) содержит перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренный статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 5 закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края».

7. Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Ключевского района:

- контролирует выполнение мероприятий краткосрочного плана реализации краевой программы, устанавливает причины не достижения ожидаемого конечного результата и определяет меры по их устранению;

- освещает в средствах массовой информации итоги выполнения плана реализации краевой программы.

Куянов Иван Александрович,

8-(385-78)-22-2-90

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к краткосрочному плану реализации в муниципальном образовании Ключевский район в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014-2043 годы

Перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

общего имущества в рамках плана реализации краевой программы на период 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по МО Ключевский район |  | x | x | x | x | x | 3 752,30 | 3 752,10 | 3 094,00 | 117 | 9 863 064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 863 064,60 | 2628,54 | 8 837,08 | x |
| Итого по МО Ключевский район на 2017 год |  | x | x | x | x | x | 604,90 | 604,90 | 528,40 | 21 | 2 712 752,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 752,69 | 4484,63 | 8 837,08 | x |
| 1 | с. Ключи, пер. Аптечный, д. 16 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 3 | 604,90 | 604,90 | 528,40 | 21 | 2 712 752,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 712 752,69 | 4 484,63 | 8 837,08 | окт.17 |
| Итого по МО Ключевский район на 2018 год |  | x | x | x | x | x | 937,80 | 937,80 | 856,00 | 27 | 3 366 645,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 645,29 | 3589,94 | 8 837,08 | x |
| 1 | с. Ключи, пер. Аптечный, д. 18 | 1975 | - | кирпичные | 2 | 2 | 545,80 | 545,80 | 504,20 | 15 | 2 447 711,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 711,05 | 4484,63 | 8 837,08 | окт.18 |
| 2 | с. Ключи, ул. Урицкого, д. 9 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 392,00 | 392,00 | 351,80 | 12 | 918 934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 934,24 | 2344,22 | 8 837,08 | окт.18 |
| Итого по МО Ключевский район на 2019 год |  | x | x | x | x | x | 2 209,60 | 2 209,40 | 1 709,60 | 69 | 3 783 666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 666,62 | 1712,38 | 8 837,08 | x |
| 1 | с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 | 1982 | - | панельные | 3 | 2 | 1 208,90 | 1 208,90 | 840,90 | 25 | 481 432,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 432,34 | 398,24 | 8 837,08 | окт.19 |
| 2 | с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 | 1965 | - | кирпичные | 2 | 2 | 388,30 | 388,30 | 348,70 | 17 | 1 189 974,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 974,82 | 3064,58 | 8 837,08 | окт.19 |
| 3 | п. Целинный, ул. Мичурина, д. 1 | 1978 | - | блочные | 2 | 2 | 612,40 | 612,20 | 520,00 | 27 | 2 112 259,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 259,46 | 3449,15 | 8 837,08 | окт.19 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к краткосрочному плану реализации в муниципальном образовании Ключевский район в 2017-2019 годах краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 – 2043 годы

Реестр
многоквартирных домов по видам капитального ремонта на период 2017-2019 годы

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом Алтайского края |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | куб. м. | руб. | кв. м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Ключевскому району |  | 9 863 064,60 | 918 934,24 | 0,00 | 0,00 | 337,80 | 1 189 974,82 | 1 208,90 | 481 432,34 | 1 763,10 | 1 736 635,87 | 1 150,70 | 1 191 526,84 | 1 763,10 | 4 344 560,50 | 0,00 |
| Итого по Ключевскому району на 2017 год |  | 2 712 752,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604,90 | 595 820,45 | 604,90 | 626 361,85 | 604,90 | 1 490 570,38 | 0,00 |
| 1 | с. Ключи, пер. Аптечный, д. 16 | 2 712 752,69 |  |  |  |  |  |  |  | 604,90 | 595 820,45 | 604,90 | 626 361,85 | 604,90 | 1 490 570,38 |  |
| Итого по Ключевскому району на 2018 год |  | 3 366 645,29 | 918 934,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545,80 | 537 607,54 | 545,80 | 565 164,98 | 545,80 | 1 344 938,53 | 0,00 |
| 1 | с. Ключи, ул. Урицкого, д. 9 | 918 934,24 | 918 934,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Ключи, пер. Аптечный, д. 18 | 2 447 711,05 |  |  |  |  |  |  |  | 545,80 | 537 607,54 | 545,80 | 565 164,98 | 545,80 | 1 344 938,53 |  |
| Итого по Ключевскому району на 2019 год |  | 3 783 666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,80 | 1 189 974,82 | 1 208,90 | 481 432,34 | 612,40 | 603 207,88 | 0,00 | 0,00 | 612,40 | 1 509 051,58 | 0,00 |
| 1 | с. Ключи, ул. Кирова, д. 18 | 481 432,34 |  |  |  |  |  | 1 208,90 | 481 432,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с. Ключи, ул. 1-я Заводская, д. 6 | 1 189 974,82 |  |  |  | 337,80 | 1 189 974,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Целинный, ул. Мичурина, д. 1 | 2 112 259,46 |  |  |  |  |  |  |  | 612,40 | 603 207,88 |  |  | 612,40 | 1 509 051,58 |  |