Российская Федерация

Покровское сельское Собрание депутатов

Ключевского района Алтайского края

Шестнадцатая сессия седьмого созыва

**Р Е Ш Е Н И Е**

24.01.2020 № 88

с.Покровка

**О плане мероприятий по благоустройству села на 2020 год**

Заслушав доклад Главы администрации Покровского сельсовета И.П.Аминовой, сельское Собрание депутатов отмечает, что все мероприятия по благоустройству села, включенные в план на 2020 год, утвержденные решением от 05.03.2019 № 59 выполнены, сельское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству села на 2020 год согласно приложения №1.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам по вопросам природопользования и благоустройства (Киркалов Е.Н.)

Глава сельсовета В.Ю.Камозин

 Приложение №1

к решению ССД

от 24.01.2020 № 88

**План мероприятий по благоустройству села на 2019год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Источник финансирования** | **Исполнитель** |
| 1 | Текущий ремонт памятника «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945гг» | Апрель | Межбюджетные трансферты, районные | Администрация сельсовета, ДК, библиотека, школа |
| 2 | Текущий ремонт памятника «Братская могила партизан, павших за власть Советов с.Покровка» | Апрель | Межбюджетные трансферты, районные | Администрация сельсовета, ДК, библиотека, школа |
| 3 | Частичная вырубка кустарника центрального парка | Апрель - май | ИП Курьянов Е.Е. | ИП Курьянов Е.Е.  |
| 4 | Субботники по наведению санитарного порядка на территории центрального парка | Апрель - май | Средства предприятий | Все предприятия, организации села, жители села |
| 5 | Субботники по наведению санитарного порядка на территориях предприятий, центрального парка, парка по ул.Молодёжная, общественного кладбища | Апрель - май | Средства предприятий | Все предприятия, организации села, жители села |
| 6 | Благоустройство детской площадки в парке по ул. Молодёжная | Май - август | Средства предприятий | Все предприятия, организации села, жители села |
| 7 | Проведение рейдов по санитарному состоянию улиц и прилегающих к личным подворьям территорий | Апрель - Май |  | Женсовет, уличные комитеты, депутаты ССД |
| 8 | Заседание административной комиссии по результатам рейдов | Ежемесячно |  | Административная комиссия |
| 9 | Снос сгоревшего здания СДК по ул.Пролетарская, 56 Б | Май - август | ООО «Алтай – Лидер» | ООО «Алтай – Лидер» |
| 10 | Реализация проекта «Уличное освещение» | Сентябрь -декабрь | Администрация сельсовета, предприятия и организации села | Администрация сельсовета, предприятия и организации села |
| 11 | Вывоз навоза и мусора | Май - июнь | Личные средства граждан | Предприятия и организации села, частные лица |
| 12 | Бортовка мусора на полигоне бытовых отходов села и опашка полигона | Май | ООО «Покровское» | ООО «Покровское» |
| 13 | Грейдеровка дорог | Май | ООО «Алтай – Лидер» | ООО «Алтай – Лидер» |
| 14 | Очистка дорог от снега | Весь сезон | ООО «Алтай – Лидер» | ООО «Алтай – Лидер» |
| 15 | Опашка территории поселения  | Апрель | КФХ Дробовский А.П. | КФХ Дробовский А.П. |